Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___   "_____________

Проект плана

текущего ремонта на 2021 г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам, ср-ва за аренду общего им-ва | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 59 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 60 000 |  | 223157 + 162000 ( за использование общ.имущ.) | 94,89 |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 50 000 | Январь, март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 20 000 | Январь, февраль, март |  |  |
|  | Смена входных дверей в тамбуре,под.№2 | 1 шт. | 25 000 | июль |  |  |
|  | Установка стеклопакета в бойлерной | 1 шт | 12000 | май |  |  |
|  | Ремонт потолка, стены в под.№ 3, 4 этаж |  | 3000 | июль |  |  |
|  | Мытье окон верхних этажей | 4 шт. | 2800 | Май, июнь |  |  |
|  | Благоустройство газонов |  | 6000 | Апрель, сентябрь |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%