Согласовано:														Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________

Проект плана

текущего ремонта на 2021г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам, ср-ва за аренду общего им-ва | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 57 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 60000 |  | 220 064 + за использование МОП | 92,45 |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 50 000 | Январь, март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом снега |  | 30000 | Январь,февраль, март |  |  |
|  | Ремонт пола на лестничных площадках | 152 м кв. | 180 000 | Май, июнь |  |  |
|  | Благоустройство |  | 20000 | Апрель, сентябрь |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%