Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___   "_____________

План

текущего ремонта на 2022 г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год, ср-ва за аренду общего имущ. | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 59 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 40 000 |  | 330 000 + (переходящие остатки) | 98,5 |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 55 000 | Январь, март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 20 000 | Январь, февраль, март |  |  |
|  | Ремонт подъездов, смена замка в подвал 1 под. | 4 шт. | 380 000 | Март- июнь |  |  |
|  | Кронирование деревьев, обрезка кустарников, вывоз веток |  | 25 000 | Апрель, май |  |  |
|  | Обслуживание ОПУ тепловой энергии по Договору | 12 месяцев | 8 940 | Январь-декабрь |  |  |
|  | Ямочный ремонт выходов из подъездов (бетонирование) | 6 м кв | 9 000 | Июль |  |  |
|  | Окраска малых форм на придомовой территории |  | 7 000 | Июнь |  |  |
|  | Ремонт ограждений, Устройство ограждений на придомовой территории | 10 м/п 20 м/п | 30 000 | Июнь |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%