Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___"________ _______

План

текущего ремонта на 2022г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качалова,32 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления и ГВС |  | 80 000 |  | 300 000 + перех. остатки | 98,2% |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 55 000 | Январь- март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 40 000 | Январь, февраль, март |  |  |
|  | Устройство ограждений у подъезда №4 Кронирование деревьев, вывоз веток | 15 м/п 2 шт. | 15 000 15 000 | Апрель, май |  |  |
|  | Поверка ОПУ отопления |  | 24 000 | Февраль |  |  |
|  | Устройство плитки напольной в тамбурах | 22 м кв. | 25 000 | Июль, август |  |  |
|  | Освежающий ремонт в бойлерной |  | 20 000 | Март |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%