Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор		Быков А.А.

____________________													"___"________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2022г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 67 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 70 000 |  | 312 370 +(переход. остатки) | 98,5% |
|  | Ремонт цоколя со двора | 40 м кв. | 20 000 | Июнь |  |  |
|  | Устройство фасадного карниза с автовышки | 80 м п | 120 000 | Август |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 35 000 | Февраль, март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 55 000 | Январь, февраль, март |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%