Согласовано:														Утверждаю:

"___"________ _______											               Директор	            Г.В. Звездакова

План

текущего ремонта на 2023г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 57 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 50 000 |  | 196 042 + средства за использование общ. имущества |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 50 000 | Февраль, март |  |  |
|  | Дополнительная оплата за уборку МОП из средств за использование общего имущ-ва |  | 12 700 |  |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом |  | 30 000 | Февраль, март |  |  |
|  | Поверка ОПУ холодной воды |  | 5 000 | Август |  |  |
|  | Ремонт пола в подъездах | 85 м кв. | 140 000 | Март, апрель |  |  |
|  | Смена дверей в тамбуре, под. 3 | 2 шт. | 60 000 | Сентябрь |  |  |

Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%