Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______												Директор	                  Г.В.Звездакова

____________________													"___   "________ _______

План

текущего ремонта на 2023 г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леонова,12 | Аварийные работы при опрессовке системы отопления и ГВС |  | 50 000 |  | 226 920 | 91,0 % |
|  | Диагностика газового оборудования | 60 квартир | 18 000 | Январь |  |  |
|  | Косметический ремонт мест общего пользования цокольного этажа |  | 40 000 | Октябрь |  |  |
|  | Поверка ОПУ отопления | 1шт. | 22 000 | Июнь |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи |  | 20 000 | Февраль, март |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с утилизацией |  | 12 000 | Февраль, декабрь |  |  |

Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%