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 План 

текущего ремонта на 2024г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"
	Адрес
	Наименование работ
	Объем
	Предварительная стоимость
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год 
	Собираемость средств в %

	Мира, 57
	Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов
	
	60 000
	
	196 042 + средства за использование общ. имущества
	92,8%

	
	Обслуживание ОПУ отопления по договору
	
	8940
	ежеквартально
	
	

	
	Очистка кровли от снега и наледи
	
	60 000
	Январь, февраль
	
	

	
	Ремонт парапетных решеток на кровле
	82 м/п
	118 600
	Январь
	
	

	
	Дополнительная оплата за уборку МОП из средств за использование общего имущества
	
	12 700
	Январь-декабрь
	
	

	
	Механизированная уборка территории от снега с вывозом 
	
	50 000
	Февраль, март, 
	
	

	
	Поверка ОПУ отопления
	1 шт.
	25 000
	Июль
	
	

	
	Ремонт пола в подъездах №1,2 плиткой тротуарной
	42 м кв.
	          84 000
	Март, апрель
	
	

	
	Смена урн у подъездов
	3 шт.
	        9 000
	Май
	
	

	
	Кронирование  деревьев.
	        4 шт.
	        30 000

	        Апрель
	
	


Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%
