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"___   "_____________
                                                                                                 План

текущего ремонта на 2025г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"
	Адрес
	Наименование работ
	Объем
	Предварительная стоимость
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год, ср-ва за аренду общего имущ.
	Собираемость средств в %

	Мира, 59
	Ремонт инженерного оборудования при подготовке к отопительному сезону.
	
	40 000
	
	90 210 + ср-ва за использов. общ. имущества
	98%

	
	Обслуживание ОПУ тепловой энергии по Договору
	1
	10 000
	Ежеквартально
	
	

	
	Обслуживание камер видеонаблюдения по договору
	6 шт.
	25 200
	ежемесячно
	
	

	
	Поверка ОПУ отопления
	1 шт.
	26 000
	Июнь
	
	

	
	Очистка кровли от снега и наледи
	
	50 000
	Январь, февраль

	
	

	
	Благоустройство: обрезка поросли, формовочная обрезка кустов, деревьев, вывоз веток, листвы с придомовой территории;
окраска малых форм на детской площадке;
Вывоз мусора из подвала.
	
	40 000

	Апрель, май.

	
	

	
	Механизированная уборка территории: погрузка, вывоз и утилизация снега.
	
	50 000
	Февраль, март,

	
	

	
	
	
	          
	        
	
	


Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%
