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 План

текущего ремонта на 2025г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

	Адрес
	Наименование работ
	Объем
	Предварительная стоимость
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/ремонту  за год
	Собираемость средств в %

	Мира, 55
	Ремонт инженерного оборудования при подготовке к отопительному сезону.

	
	50 000
	
	213 941+
средства за использование 

общего имущества


	97 %

	
	Ремонт слуховых окон
	8 шт.
	        120 000
	 Сентябрь
	
	

	
	Поверка ОПУ 
	1шт.
	          26 000
	  Июнь
	
	

	
	Очистка крыши от снега и наледи
	
	          40 000

	  Январь, февраль
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Работы будут  выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%
