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 План 

текущего ремонта на 2025г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"
	Адрес
	Наименование работ
	Объем
	Предварительная стоимость
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год 
	Собираемость средств в %

	Мира, 57
	 Ремонт инженерного оборудования при подготовке к отопительному сезону.
	
	60 000
	
	196 042 + средства за использование общ. имущества
	92,8%

	
	Замена кранов и сборок на стояках отопления
	26 шт.
	40 000
	Июль
	
	

	
	Обслуживание ОПУ отопления по договору
	       1 шт.
	10 000
	Ежеквартально
	
	

	
	Очистка кровли от снега и наледи
	
	60 000
	Январь, февраль
	
	

	
	Дополнительная оплата за уборку МОП из средств за использование общего имущества
	
	12 700
	Январь-декабрь
	
	

	
	Погрузка и вывоз снега с придомовой территории, утилизация снега.
	
	80 000
	Январь, Февраль
	
	

	
	Кронирование  деревьев, вывоз веток.
	       4 шт.
	       40 000 

	       Апрель
	
	


Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%
