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 План 

текущего ремонта на 2025г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"
	Адрес
	Наименование работ
	Объем
	Предварительная стоимость
	Сроки выполнения работ
	Начисления по т/р за год собственникам
	Собираемость средств в %

	Мира, 63
	Ремонт инженерного оборудования при подготовке к отопительному сезону
	
	60 000
	
	198 300

	93,1%

	
	Очистка кровли от снега и наледи
	
	50 000
	Январь, февраль
	
	

	
	Механизированная уборка территории: погрузка, вывоз и утилизация  снега.
	
	20 000
	Февраль, декабрь
	
	

	
	Ремонт и окраска ограждений на придомовой территории
	
	10 000
	Май
	
	

	
	Устройство светильников у входных групп
	4 шт.

	           12000
	     Январь
	
	

	
	Смена автоматических выключателей в эл. щитке в подвале
	5 шт.
	           4500
	     Январь
	
	


Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%
