Согласовано:                                                                                                                                                               Утверждаю:

Председатель МКД ул. Подводников, д.4	Директор ООО «УК «Монолит»

__________________ Сенокосова Л.П.                                                                                                                    ____________________    Звездакова Г.В.

«___» ______________  2025 г.                                                                                                                                   «___» ______________     2025 г.

План

текущего ремонта на 2025  г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подводников, 4 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 70 000,00 | в течение года | (191 764,99 - 38 769,42= 152 995,57 | 99,0 |
|  | Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 40 000,00 | июнь |  |  |
|  | Очистка кровли на МКД от наледи и снега | кв.м. | 20 000,00 | январь, февраль |  |  |
|  | Механизированная уборка придомовой территории: вывоз и утилизация снега | маш/час | 30 000,00 | декабрь, январь |  |  |
|  | Итого: |  | 160 000,00 |  |  |  |

*  - при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

*При сборе долга за 2024г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласовано:

Председатель МКД ул. Подводников, д.4 _______________/Сенокосова Л.П./