Согласовано:                                                                                                                                                                 Утверждаю:

Председатель МКД ул. Советской Армии, д.5	Директор ООО «УК «Монолит»

__________________ Порошин А.А.                                                                                                                         ___________________ Звездакова Г.В.

«___» ______________  2025 г.                                                                                                                                    «___» ______________     2025 г.

План

текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке                                                в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советской Армии, 5 | Аварийные работы, опрессовка системы отопления (подготовка бойлера к запуску теплоносителя) |  | 100 000,00 | в течение года | (147 750,60 + 7 228,48= 154 979,08 | 96,8 |
|  | Очистка кровли от наледи и снега | кв.м. | 20 000,00 | январь, февраль |  |  |
|  | Механизированная уборка придомовой территории: вывоз и утилизация снега | маш/час | 20 000,00 | декабрь, январь |  |  |
|  | Поверка прибора учета холодного водоснабжения | 1 шт. | 10 000,00 | март |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 150 000,00 |  |  |  |

* при поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

*При сборе долга за 2024г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласовано:

Председатель МКД ул. Советской Армии, д.5 _______________/Порошин А.А./