Согласовано:															Утверждаю:

"___"________ _______													Директор	         Быков А.А.

____________________													"______"________ _______

Проект плана

текущего ремонта на 2021г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО "УК "Монолит"

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год собственникам | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гастелло 10 | Аварийные работы по ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов |  | 50 000 |  | 123 000 + переходящие остатки | 85,72 |
|  | Затраты при подготовке ИТП к отопительному сезону на 2021 - 2022 гг. (опрессовка, промывка системы, замена запирающих устройств) |  | 20 000 | Июль, август |  |  |
|  | Услуги по очистке ковров у входных дверей в тамбурах | 5,08 м кв. | 21 945,6 | еженедельно |  |  |
|  | Завоз песка на детскую площадку |  | 7000 | май |  |  |
|  | Окраска пандусов | 2 шт. | 500 | май |  |  |
|  | Установка дорожных знаков «круговое движение» на придомовой территории | 2 шт. | 20 000 | июнь |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега с вывозом на полигон |  | 87 000 | Январь, февраль, март, декабрь |  |  |

Работы будут выполнены в полном объеме при условии собираемости средств жителями не менее 95%