Согласовано:                                                                                                                                                                 Утверждаю:

Председатель МКД пр. Декабристов, д.12а	Директор ООО «УК «Монолит»

__________ /___________________ /                                                                                                                         ____________________  Звездакова Г.В.

«___» ______________  2025 г.                                                                                                                                   «___» ______________     2025  г.

План

текущего ремонта на 2025 г. в многоквартирном доме,

обслуживаемом ООО «УК «Монолит».

Приоритет выполнения работ устанавливается в пределах собранных средств с учетом предписаний.

Работы выполняются в соответствии с % собираемости. Стоимость работ указана ориентировочно и подлежит корректировке в соответствии с фактическими затратами

| Адрес | Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость работ (руб.) | Сроки выполнения работ | Начисления по т/р за год жителям | Собираемость средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабристов, 12а | Аварийные работы, опрессовка системы отопления |  | 100 000,00 | в течение года | (249 811,80 + 8 950,25 = 258 762,05 | 87,5 |
|  | Частичный ремонт кровли, после проведения осмотра кровельного полотна | по факту | 80 000,00 | май |  |  |
|  | Механизированная уборка придомовой территории: вывоз и утилизация снега | маш/час | 30 000,00 | декабрь, январь |  |  |
|  | Поверка приборов учета тепловой энергии | 2 шт | 30 000,00 | апрель |  |  |
| Итого |  |  | 240 000,00 |  |  |  |

*  При поступлении заявок о затоплениях с кровли и промерзанию межпанельных швов,  работы по ремонту приостанавливаются, до устранения дефектов. Затраты будут предъявлены за фактически выполненные объемы работ.

*При сборе долга за 2024г. и при поступлении денежных средств по т/ремонту в 2025г. не менее 95 %, работы по т/ремонту будут выполнены в полном объеме.

Согласованно:       Председатель МКД пр. Декабристов, д.12а   __________________________/Пряхин А.В./